PLAN DE TRAVAIL – SEMAINE 1 (LANCEMENT DU PROJET)

# Objectifs globaux de la semaine

- Avoir un premier design web validable

- Poser l’architecture technique

- Finaliser tous les diagrammes UML de cadrage

- Lancer les premiers contacts partenaires

- Identifier les produits phares du MVP

## 1. Josias — Design Web (UX/UI)

Mission principale

Mettre en place la direction artistique et le premier écran validable.

Tâches – Semaine 1

- Définir la charte graphique :

  - Palette de couleurs

  - Typographies

  - Style UI (sobre, fintech, confiance)

- Concevoir le design de la page d’accueil (Home page) :

  - Hero section

  - Mise en avant du paiement échelonné

  - Call-to-action principaux

- Préparer un prototype (Figma / Canva / Adobe XD)

Livrable attendu (fin de semaine)

✔️ 1 page designée (Home)
✔️ Prête à validation
✔️ Réutilisable pour les prochaines pages (une page / semaine)

## 2. Fabien — Architecture Système & DevOps

Mission principale

Poser les fondations techniques du projet.

Tâches – Semaine 1

- Définir l’architecture globale du système :

  - Frontend

  - Backend

  - Services externes

- Mettre en place :

  - Architecture Docker

  - Structure des microservices

- Créer et configurer :

  - Le repository Git principal

  - Les règles de branches (main / dev / feature)

- Fournir des conseils techniques à l’équipe (stack, bonnes pratiques)

Livrables attendus

✔️ Schéma d’architecture technique (texte ou schéma simple)
✔️ Repo Git opérationnel
✔️ Docker setup initial

## 3. Ashraf — Modélisation Fonctionnelle (UML)

Mission principale

Décrire le périmètre fonctionnel du système.

Tâches – Semaine 1

- Réaliser :

  - Diagramme de contexte

  - Diagramme de cas d’utilisation

- Identifier :

  - Acteurs (Client, Admin, Vendeur, Banque, Logistique)

  - Cas d’usage prioritaires (MVP)

Livrables attendus

✔️ Diagramme de contexte
✔️ Diagramme de cas d’utilisation
✔️ Version exploitable pour la documentation

## 4. Dav — Modélisation Métier

Mission principale

Structurer les données et objets métier.

Tâches – Semaine 1

- Concevoir :

  - Diagramme de classes

  - Diagramme d’objets

- Identifier les entités clés :

  - Utilisateur

  - Produit

  - Commande

  - Crédit

  - Paiement

  - Livraison

Livrables attendus

✔️ Diagramme de classes clair
✔️ Diagramme d’objets (scénario type)

## 5. Enock — Modélisation Dynamique

Mission principale

Décrire le comportement du système dans le temps.

Tâches – Semaine 1

- Réaliser :

  - Diagramme d’activités (achat à crédit)

  - Diagramme de déploiement

- Montrer :

  - Le flux utilisateur

  - Les interactions entre services

Livrables attendus

✔️ Diagramme d’activités
✔️ Diagramme de déploiement

## 6. Lucien — Partenariats & Communication

Mission principale

Préparer le cadre professionnel des échanges.

Tâches – Semaine 1

- Rédiger :

  - Lettres professionnelles pour :

    - Banques

    - Assurances

    - Logistiques

    - Fournisseurs

- Adapter le ton :

  - Institutionnel

  - Clair

  - Crédible

Livrables attendus

✔️ Modèles de lettres prêtes à envoyer
✔️ Versions personnalisables

## 7. Jean — Logistique & Pricing

Mission principale

Obtenir des premières estimations de coûts.

Tâches – Semaine 1

- Rédiger :

  - Demandes de services

  - Demandes d’offres de prix

- Cibler :

  - Transitaires

  - Livraison locale

  - Cross-border

Livrables attendus

✔️ Liste de partenaires contactés
✔️ Premiers retours (ou accusés de réception)

## 8. Ruthus — Produits phares (MVP)

Mission principale

Identifier les produits stratégiques pour l’Afrique de l’Ouest.

Tâches – Semaine 1

- Étudier :

  - Tendances de consommation

  - Produits à forte demande

- Proposer :

  - Une liste de produits phares :

    - Électronique

    - Électroménager

    - Outils professionnels

- Justifier chaque produit

Livrables attendus

✔️ Liste structurée des produits
✔️ Classement par priorité MVP

Synthèse – Fin de Semaine 1

À la fin de la semaine, vous devez avoir :

- 1 page design validable

- Architecture technique prête

- Tous les diagrammes UML de cadrage

- Premiers documents partenaires

- Liste claire des produits MVP